附件1

#  深圳市农村生活污水治理分年度攻坚任务表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区）** | **乡镇** | **自然村总数（个）** | **2020年****（治理底数）** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** |
| **自然村累计完成治理基数（个）** | **现状完成率基数（%）** | **拟新增治理自然村数量（个）** | **累计完成治理自然村数量（个）** | **治理完成率（%）** | **拟新增治理自然村数量（个）** | **累计完成治理自然村数量（个）** | **治理完成率（%）** | **拟新增治理自然村数量（个）** | **累计完成治理自然村数量（个）** | **治理完成率（%）** | **拟新增治理自然村数量（个）** | **累计完成治理自然村数量（个）** | **治理完成率（%）** | **拟新增治理自然村数量（个）** | **累计完成治理自然村数量（个）** | **治理完成率（%）** |
| 1 | 深汕特别合作区 | 赤石镇 | 87 | 19 | 22 | 30 | 49 | 56 | 20 | 69 | 79 | 18 | 87 | 100 | 0 | 87 | 100 | 0 | 87 | 100 |
| 2 | 深汕特别合作区 | 鹅埠镇 | 51 | 22 | 43 | 3 | 25 | 49 | 12 | 37 | 73 | 14 | 51 | 100 | 0 | 51 | 100 | 0 | 51 | 100 |
| 3 | 深汕特别合作区 | 鲘门镇 | 27 | 17 | 63 | 6 | 23 | 85 | 4 | 27 | 100 | 0 | 27 | 100 | 0 | 27 | 100 | 0 | 27 | 100 |
| 4 | 深汕特别合作区 | 小漠镇 | 17 | 10 | 59 | 3 | 13 | 76 | 4 | 17 | 100 | 0 | 17 | 100 | 0 | 17 | 100 | 0 | 17 | 100 |
| 总计 | 182 | 68 | 37 | 42 | 110 | 60 | 40 | 150 | 82 | 32 | 182 | 100 | 0 | 182 | 100 | 0 | 182 | 100 |

备注：1.两年内启动搬迁的迁建合并村不列入本次攻坚方案（斑鱼湖村、新田坑村等5个自然村已明确搬迁或无人居住）。

2.2021年底，纳入“广东省美丽乡村建设信息系统”的110个非迁建合并类自然村已完成农村生活污水治理，治理率达100%。