附件2

关于《深汕特别合作区应急工程管理办法

（征求意见稿）》的起草说明

为指导和规范深汕特别合作区应急工程认定、发包、建设、监督和管理工作，根据《深圳市人民政府关于印发深圳市特殊工程认定和发包办法的通知》（深府〔2012〕46号）及相关法律、法规、规章和上位规范性文件，结合深汕特别合作区实际，我局起草了《深汕特别合作区应急工程管理办法》（以下简称《管理办法》），现将有关情况说明如下：

一、起草背景和政策依据

- （一）文件起草背景及必要性

深汕特别合作区党工委管委会正式挂牌以来，我区一直未建立应急工程建设管理相关制度，应急工程建设缺乏根本制度保障，一定程度上制约我区应急工程项目建设效率。

伴随着我区社会经济高速发展，应急工程项目日趋增多，对应急工程规范化管理的需求与应急管理监管制度缺失的矛盾逐步凸显，因此，建立健全我区应急工程管理制度是十分必要且迫切的。

我局根据区管委会部署安排，及时起草了《管理办法》，以指导和规范应急工程认定、发包、建设、监督和管理工作，减少协调决策事项，提高投资效益和工程建设效率，确保应急工程管理有章可循、有规可依、权责分明，实现我区应急工程管理程序化、规范化、效率化。

- （二）起草政策依据

我局结合《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）、《深圳市特殊工程认定和发包办法》（深府〔2012〕46号）、《深圳市深汕特别合作区政府投资项目管理办法（试行）》（深汕办〔2022〕10号）等有关规定以及合作区实际，起草了《管理办法》，并征求各单位意见后进行了修改完善。

二、起草过程

2022年8月，我局就着手起草《管理办法》，形成了征求意见稿，并向区审计局、区党政办、区组织人事局、区统战社会建设局、区发改财政局、区科创经服局、区公共事业局、区城管综合执法局、区土地整备局、区应急管理局、区农业农村海洋渔业局，市规划和自然资源局深汕管理局、市生态环境局深汕管理局、市交通运输局深汕管理局、深汕公安分局、区机关事务管理中心、区建筑工务署，鹅埠镇政府、赤石镇政府、鲘门镇政府、小漠镇政府，深汕投控集团、深汕城投公司、深汕景观园林工程公司、深汕土地管理公司、深汕城综集团共26家单位征求意见，共收到16条修改意见，现已结合各单位意见修改完善。

三、主要内容

《管理办法》共分七章二十一条，对深汕特别合作区应急工程的认定、发包、经费支付、实施及监督等活动予以明确。

（一）规范应急工程认定范围

为解决深汕特别合作区应急工程范围模糊，难以界定的问题，根据《深圳市特殊工程认定和发包办法》（深府〔2012〕46号），结合深汕实际，《管理办法》第二章对应急工程认定范围和不得认定的情形进行了明确。应急工程认定范围按照《深圳市特殊工程认定和发包办法》第四条规定执行。不得认定的情形包括：（1）具有可预见性、可纳入计划年度管理正常推进的工程项目或在可预见严重危害发生前能够按照正常程序竣工的工程；（2）因项目建设单位计划不周密、前期工作不主动、不落实等失渎职因素造成时间紧张、工期延误的工程项目；（3）为预防自然灾害或者险情发生而开展的日常性或者长远性建设、修复的工程；（4）已开工建设或已完工的建设工程；（5）房地产开发建设项目。

（二）简化应急工程认定程序

考虑应急工程需高效开展的特殊属性，为简化认定程序，应急工程均由深汕特别合作区行政主管部门审核后直接出具认定意见，认定程序为建设单位申请-行政主管部门审核认定。

（三）完善应急工程发包制度

根据《深圳市特殊工程认定和发包办法》（深府〔2012〕46号）和《深圳市深汕特别合作区政府投资建设工程招标投标管理暂行办法》等对发包制度进行完善。《管理办法》第三章规定了单项合同估算价在400万元以下的施工发包及100万元以下的服务类发包，建设单位按照深汕特别合作区政府投资项目工程发包制度自行发包；单项合同估算价在400万元以上的施工发包及100万元以上的服务类发包，依法按简易程序进行公开招标。同时明确规定，如国家、省、市对必须公开招标限额另有规定的，按相关规定执行。

（四）明确应急工程经费拨付等规定

《管理办法》第四章明确了经费来源、资金支付方式、投资控制的规定。

（五）加强应急工程过程管理

《管理办法》第五章对应急工程的前期工作内容进行了分类说明，对开工手续进行了明确，对施工过程的质量安全管理、档案资料管理进行了强调，并对工程完工后的竣工验收、结决算等工作总体时限进行了规定。

（六）强化监督管理和责任追究

《管理办法》第六章明确了区各行政管理部门应当依职责加强应急工程监督管理，依法依规从严查处应急工程发包和建设中的违法违规行为；区建设行政主管部门对无正当理由未能实施或拒绝实施应急工程的承包商进行处理；建设单位对承包商履约行为进行评价。对于应急工程认定、发包或建设过程中发现的滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假等涉嫌违法违规违纪行为，依法追究责任。

四、主要特点

（一）定义清晰明确的认定范围

根据《深圳市特殊工程认定和发包办法》，结合我区实际对认定范围进行进一步研究，明确了应急工程认定范围和不得认定的情形，使深汕特别合作区应急工程范围清晰，容易界定。

（二）建立高效稳定的认定机制

在《深圳市特殊工程认定和发包办法》规定的基础上，结合我区实际，针对应急工程时效性强的特点，采取特事特办原则，设定应急工程认定程序，实现符合条件工程直接认定，形成高效稳定的认定机制。在审核环节，涉及专业性或者技术性问题的应急工程，必要时行政主管部门可组织专家论证，专家论证的建议作为认定或不予认定的重要参考。

（三）建立公平简易的发包制度

发包方式按工程单项合同估算价（金额）区分，限额以下的施工类或服务类项目由建设单位按规定自行发包，限额以上的按简易程序进行公开招标。实现了小项目发包快速简易，大项目发包公平公正。